布吉街道金稻田片区城市更新单元三期项目B-05公共设施（广场）用地连通5号线百鸽笼地铁站施工图设计-询价公告

- 采购项目名称：

布吉街道金稻田片区城市更新单元三期项目B-05公共设施（广场）用地连通5号线百鸽笼地铁站施工图设计

上述项目为按照《龙岗区鼓励社会资金投资城市更新项目内及周边公共设施管理规定》（深龙府办规〔2018〕4号）的规定，深圳市龙岗区布吉街道办事处作为该项目的监管单位和业主单位，给予该项目投资人原则上不超过批复总概算（不包括项目用地土地整备和房屋征收费用）40%的资金补贴，最终以审计结算为准。

- 采购项目需求：

- 项目概况：

项目地点位于布吉金稻田片区城市更新单元三期项目附近。其中，B-05公共设施(广场)位于布吉街道罗岗社区荣华路与翔鸽路交叉处西北侧，用地面积2885.68平方米，总建筑面积1667.36平方米。

- 项目招标范围

包括但不限于本项目的施工图设计（包括基坑支护、建筑、装修、结构、电扶梯、防水、给排水、通风空调、供配电、智能综合监控、消防和环控系统等相关专业的施工图设计）按国家有关规定和相关规范要求应由施工图设计单位完成的工作。

- 项目商务要求：

总计50日历天，其施工图设计40天，审图时间10天。

- 投标上限价：49.17万元

本次招标控制价暂定为49.17万元，投标报价上限为招标控制价49.17万元，投标人投标报价不超过49.17万元。未按招标文件要求进行报价的，招标人将不予受理该投标人所递交的投标文件。

计费依据：

一、工程费用约500万。依据广东省工程勘察设计行业协会发布的《工程勘察设计收费导则（第二版）》（粤勘设协字〔2021〕2号），

设计费基数；专业调整系数取1 .1（城市轨道交通工程）；复杂系数取1 .15（城市轨道交通工程，III级，复杂）；附加调整系数取1 .4

（城市轨道交通工程）；地区调整系数取1.15*1 .1（一线地区，深圳），

工程设计费=工程设计收费基价×专业调整系数×复杂系数×附加调整系数×地区调整系数。

- 付款方式

| 序号 | 服务阶段 | 支付时间 | 累计支付基本设计的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订 | 本合同无预付款 | - |
| 2 | 施工图设计 | 完成施工图设计，取得施工图强审合格证。 | 80% |
| 3 | 施工配合 | 施工完成，经甲方确认施工配合服务后。 | 100% |
| 备注 | 经相关政府审计部门审定之日起30个工作日内支付剩余基本设计费，最终以实际合同签订为准。 |  |  |

- 供应商资格要求：

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.本项目不接受联合体投标。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。

7.具备独立法人资格，具备有效的营业执照，不接受联合体报价。

8. 投标人资质要求：具有国家建设行政主管部门颁发的市政行业（轨道交通）专业甲级或以上设计资质。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定执行。

- 重要提示：

1.报价单内容按照统一模板填写（详看附件），分别列出本工程需要招标的各项目，填写总价。

2.供应商报价为市场摸底，最终采购方式由采购人负责解释。

3.本公告期限:符合资格的供应商应当在2026年6月11日上午9:00至2026年6月18日下午6:00期间将报价单分别发送至以下两个邮箱：

深圳市世纪百合房地产开发有限公司

采购办：380960730@qq.com

lizhengquan-3000@163.com

（5个工作日,公布当天不算）

4.采购人及相关部门有权对中标供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目报价资格、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。

5.本询价公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。六、联系方式

1.采购单位

单位名称：深圳市世纪百合房地产开发有限公司

联系地址：广东省深圳市龙岗区布吉街道百合星城一期二楼

项目联系人：王工

联系方式：19147928422

2.投诉单位

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办

详细地址：深圳市龙岗区布吉街道新城区广场路2号

项目联系人：郑工

联系方式：0755-28539321

附件：（报价单可灵活设计，模板仅供参考）

项目报价单

一、报价内容

项目名称：XXX

采购单位：

报价单位：XXX

报价（总价）：

联系人：

电话：

地址：

二、报价明细

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 计费基数 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 含税X（大写：X X X） |

三、具体需求响应情况

完全满足本项目需求。

四、供应商资格条件

完全满足本项目资格要求。

XXX公司（需加盖公章）

2026年XX月XX日